ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

**Ένα ρεαλιστικό Τεχνικό Πρόγραμμα που αποτελεί την αφετηρία για την υλοποίηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων που έχει ανάγκη ο Δήμος Πύργου**

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πύργου για το έτος 2025 βασίζεται στον προγραμματισμό αναπτυξιακών έργων που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών και στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, σύμφωνα με τις στρατηγικές προτεραιότητες του Δήμου.

Στόχος του Δήμου Πύργου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2025, με τα έργα και τις μελέτες που περιλαμβάνει αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.

**Κύρια Σημεία του Τεχνικού Προγράμματος:**

Τα έργα και οι μελέτες του τεχνικού προγράμματος εντάσσονται σε 2 βασικές κατηγορίες ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης:

**Α. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ,ΠΔΕ, κλ.π):**

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων και μελετών ανέρχεται σε **11.654.317,77 €** και αναλύεται ως εξής:

**Α1. ΕΡΓΑ (11.592.265,05 €)**

**Α1.1. ΕΡΓΑ – ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ (ΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΑ): προϋπολογισμού** **2.506.960,00€.**

Για τα έργα αυτά υπάρχουν ώριμες μελέτες και αναμένεται άμεσα να ξεκινήσει η δημοπράτησή τους. Ως χρόνος ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ορίζεται το έτος 2026 με έναρξη το έτος 2025.

Λαμβάνοντας ως δεδομένο την πρόβλεψη της υπογραφής των συμβάσεων και έναρξης εκτέλεσης τον Ιούνιο του έτους 2025 (υπολογίζεται ένα χρονικό διάστημα περίπου 6 μηνών ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών και τυχόν προδικαστικών προσφυγών) υπολογίζεται ότι για το έτος θα υπάρχει απορρόφηση ποσού **804.440,00€.** Το υπόλοιπο ποσό των **1.702.520,00 €** προβλέπεται νααπορροφηθεί το έτος 2026 το οποίο έχει τεθεί ως έτος ολοκλήρωσης των έργων. Στην ανωτέρω πρόβλεψη έχει ληφθεί υπόψη και η χρονική καθυστέρηση της τμηματικής εκταμίευσης των ποσών των λογαριασμών των έργων.

Τα έργα Αναλυτικά:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΙΤΛΟΣ** | **ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**  |
| **1** | Επαναφορά Λειτουργικότητας αθλητικού κέντρου Κούβελου (Αρ.Μελ. : 42/2024) | Πρόκειται για έργο μεγάλης σπουδαιότητας και αποτελεί προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Στόχος μας το Αθλητικό Κέντρο Κούβελου να αποτελέσει πηγή ζωής και αθλητισμού για τον Δήμο μας. Μετά από χρόνια αδράνειας, το έργο της επαναφοράς του σε πλήρη λειτουργικότητα μπαίνει στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2025. Η μελέτη είναι έτοιμη. Ο προυπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 800.000,00€. Θα καλυφθεί κυρίως από ιδίους πόρους (648.400,00€) Για το υπόλοιπο ποσό των 151.600€ χρησιμοποιηθεί η επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την οποία εκδόθηκε προσφάτως η σχετική παράταση. |
| **2** | Κατασκευή υποδομών πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ Γουμέρου ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (2020ΕΠ40100003) | Το έργο αφορά, τη λειτουργική ολοκλήρωση υφιστάμενης υποδομής στη Τ.Κ Γουμέρου της Δημοτικής Κοινότητας Ωλένης του Δήμου Πύργου. Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί εξ’ αντικειμένου ο Θρησκευτικός και περιβαλλοντικός τουρισμός. Η προαναφερόμενη υλοποιημένη υποδομή, με την συμπλήρωση κατάλληλου χώρου εκδηλώσεων, θα συμβάλει στην οργάνωση και στην περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής αναβάθμισης. |
| **3** | Επισκευή ενίσχυση υψικαμίνου. Συμπληρωματικές εργασίες προστασίας κτιριακών όγκων Θεματικού Πάρκου Ξυστρή  | Αφορά τις άμεσες ενέργειες που είναι αναγκαίες να γίνουν ώστε να απομονωθούν τα υφιστάμενα κτιριακά συγκροτήματα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως μνημεία μέσα στο θεματικό πάρκο «Ξυστρή» και εργασίες επισκευής και ενίσχυσης της διατηρητέας καμινάδας από οπλισμένο σκυρόδεμα, για να αποδοθούν όλοι οι διαμορφωμένοι χώροι ανάπλασης σε χρήση που σήμερα είναι αποκλεισμένοι. |
| **4** | Παρεμβάσεις στις υποδομές των πυρόπληκτων περιοχών Δήμου Πύργου (αρ. μελ. : 11/2023) | Το έργο αφορά στη βελτίωση του οδικού δικτύου που βρίσκεται στις Τοπικές Κοινότητες Κολυρίου και Γούμερου, στη Δημοτική Κοινότητα Πύργου, και στο οδικό δίκτυο από την Τ. Κ. Λαντζοΐου προς τον συνοικισμό Αγίου Γεωργίου Λαντζοΐου, καθώς και στη βελτίωση του δικτύου αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων υφισταμένων οδών της Τ. Κ. Κολυρίου και της Δημοτικής Κοινότητας Πύργου. Το έργο εντάχθηκε πρόσφατα  |
| **5.**  | Μέτρα προσπελασιμότητας & ασφάλειας σχολικών μονάδων Δήμου Πύργου | Πρόκειται για ένα έργο το οποίο μέχρι στιγμής δεν κατέστη δυνατή η συμβασιοποιησή του παρά την διαγωνιστική διαδικασία. Δεδομένου ότι χρηματοδότηση δεν έχει «χαθεί» βρισκόμαστε στην διαδικασία επικαιροποίησης της μελέτης με στόχο την άμεση δημοπράτηση του.  |

**Α1.2 ΕΡΓΑ – ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΑ - ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ (ΜΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ):** προϋπολογισμού **4.593.828,17 €**

Πρόκειται για έργα που έχουν ήδη δημοπρατηθεί και εκκρεμεί η υπογραφή της σύμβασης

Συγκεκριμένα:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΡΓΟ** | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** |  **ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ** | **ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** |
| **1** | Αστικές παρεμβάσεις ανατολικής πλευράς πόλης Πύργου Υποέργο 2:Βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών πολιτιστικού πάρκου περιοχής “Κούβελου” | 1.310.000,00 € |  20-2-2024 | 1Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2025 |
| **2** | Αγροτική οδοποιία Δήμου Πύργου (Αρ. Μελ. : 05/2021) | 2.849.994,30 € |  9-7-2024 |
| **3** | Κατασκευή πεζογέφυρας στην κεντρική οδό Τ.Κ. Σκαφιδιάς Δήμου Πύργου (αρ. μελ. : 10/2014) | 330.000,00 € |  2-7-2024 |
| **4** | Ανάπλαση χώρου μνημείου μάχης Λαντζοϊου (Αρ. Μελ. : 02/2023 )  | 103.833,87 € | 22-10-2024 |

* **Τα ανωτέρω έργα συνολικού προυπολογισμού 4.593.828,17€ δημοπρατήθηκαν εντός του έτους 2024.**

Για το έτος **2025** δεδομένης της πολυπλοκότητας των έργων και της δυσκολίας που αντιμετωπίζουμε με την εκταμίευση των χρημάτων όταν πρόκειται για έργα χρηματοδοτούμενα, έχει γίνει η δυσοίωνη πρόβλεψη απορρόφησης ποσού **933.833,87€.** Το υπόλοιπο ποσό των **3.659.994,30€** αναμένεται να απορροφηθεί το έτος 2026 το οποίο ορίζεται και ως έτος ολοκλήρωσή τους.

Τα έργα Αναλυτικά:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | Αστικές παρεμβάσεις ανατολικής πλευράς πόλης Πύργου .Υποέργο 2:Βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών πολιτιστικού πάρκου περιοχής “Κούβελου” | Αφορά την Βελτίωση & Αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών τουΠολιτιστικού Πάρκου “Κούβελου”, οι οποίες χωροθετούνται στην ανατολική πλευρά, τηςπόλης του Πύργου.Ο χώρος παρέμβασης προσδιορίζεται στο υφιστάμενο κτίριο καθώς και στονπεριβάλλοντα χώρο αυτού, περιλαμβάνοντας επισκευαστικές και κατασκευαστικέςεργασίες επί του κτιρίου, καθώς και την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με τηνκατασκευή γηπέδων, την αναβάθμιση του χώρου περιπάτου, την τοποθέτηση φωτιστικώνσωμάτων καθώς και πρασίνου. |
| **2** | Αγροτική οδοποιία Δήμου Πύργου (Αρ. Μελ. : 05/2021) | Αφορά :1. Την αναβάθμιση αγροτικού δρόμου στην αγροτική περιοχή «Κεραία» της πόλης του Πύργου και 2. Σποραδικές μεν, στοχευμένες δε παρεμβάσεις σε σημεία του διευρυμένου αγροτικού δικτύου του Δήμου Πύργου |
| **3** | Κατασκευή πεζογέφυρας στην κεντρική οδό Τ.Κ. Σκαφιδιάς Δήμου Πύργου (αρ. μελ. : 10/2014) | Αφορά την κατασκευή πεζογέφυρας στην κεντρική οδό Τ.Κ. Σκαφιδιάς. Ηπαρέμβαση διατάσσεται στο αριστερό τμήμα της οδού με φορά προς την Θάλασσα, από το ύψος τωνκατασκηνώσεων της Τοπικής Κοινότητας, ως το αλσύλλιο στο μέτωπο τηςθάλασσας |
| **4** | Ανάπλαση χώρου μνημείου μάχης Λαντζοϊου (Αρ. Μελ. : 02/2023 )  | Αφορά το έργο της ανάπλασης και ανάδειξης του χώρου που θεωρείται από τις μαρτυρίες και την ιστορική καταγραφή ως πεδίο της ιστορικήςμάχης του Λαντζοίου |

**Α1.3 ΕΡΓΑ – ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ (ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ από ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)** υπόλοιπου προϋπολογισμού **4.491.476,88€**

* **Το σύνολο των έργων αναμένεται να ολοκληρωθούν ως προς το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο εντός του έτους 2025 επομένως αναμένεται να έχουμε απορρόφηση του συνολικού ποσού των 4.491.476,88 €.**

**Α.2 ΜΕΛΕΤΕΣ (62.052,72 €)**

**Α2.1 ΜΕΛΕΤΕΣ – «ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ¨ - ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ( ΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΕΣ):**  προϋπολογισμού **62.052,72 €.**

Περιλαμβάνει την μελέτη με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός προσχεδίων για την αποκατάσταση & αποπεράτωση συμπλέγματος «Μανωλοπούλειου» και Περιβάλλοντος χώρου» η οποία χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

**Β. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων και μελετών της κατηγορίας ανέρχεται σε **7.010.458,07 € €** και αναλύεται ως εξής:

**Β1. ΕΡΓΑ (5.174.861,00 €**

**Β1.1 ΕΡΓΑ "ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ" (ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ)** υπόλοιπου προϋπολογισμού **941.935,00 €.** Τα έργα αυτά αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του έτους 2025.

**Β1.2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ** προϋπολογισμού **4.232.926,00€,** τα οποία κατηγοριοποιούνται ως εξής:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΡΓΟ** | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** |
| **ΟΔΟΠΟΙΙΑ** |
| **1** | Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Πόλεως Πύργου  | 500.000,00 € |
| **2** | Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δ.Ε. Ωλενας  | 200.000,00 € |
| **3** | Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δ.Ε. Ιάρδανου & Βώλακος  | 160.000,00 € |
| **4** | Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πύργου | 200.000,00€ |
| **ΣΥΝΟΛΟ:** | **1060.000,00 €** |
| **ΚΤΙΡΙΑΚΑ** |
| **1** | Συντήρηση -επισκευή κτιρίου Θεάτρου ΑΠΟΛΛΩΝ καιπεριβάλλοντα χώρου [ίδιοι πόροι] | 246.300,00 € |
| **2** | Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Δ Πύργου 2025 -2026  | 850.000,00 € |
| **3** | Άρση επικινδυνότητας διατηρητέου κτιρίου Παπαγιάννη στην πόλη του Πύργου  | 74.400,00 € |
| **4** | Κατεπείγουσες εργασίες επισκευών 11ου Ειδικού Σχολείου 2ου Δημοτικού Σχολείου & 10ου Δημοτικού Σχολείου  | 74.400,00 € |
| **ΣΥΝΟΛΟ:** | **1.245.100,00 €** |
| **ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ** |
| **1** | Αποκατάσταση έργων υποδομής που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα κατά τον μήνα Ιανουάριο του 2024 στον Δ. Πύργου  | 107.826,00 € |
| **2** | Έργα ανάπτυξης και συντήρησης σχαρωτών και αγωγών ομβρίων υδάτων  | 220.000,00 € |
| **3** | Άρση κατολισθητικών φαινομένων στην Τοπική Κοινότητα Χειμαδιού της Δ.Ε. Ωλένης - Προστασία υδατοδεξαμενής | 200.000,00 € |
| **ΣΥΝΟΛΟ:** | **527.826,00 €** |
| **ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ** |
| **1** | Δημιουργία Πολυχώρου ζωοαγοράς και εκδηλώσεων στον Βάραγγα | 200.000,00 € |
| **ΣΥΝΟΛΟ:** | **200.000,00 €** |
| **ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ** |
| **1** | Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Πύργου | 300.000,00 € |
| **2** | Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Ωλένης | 150.000,00 € |
| **3** | Συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Ιάρδανου & Βώλακος  | 100.000,00 € |
| **ΣΥΝΟΛΟ:** | **550.000,00 €** |
| **ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ** |
| Ανάπλαση οδού Ρήγα Φεραίου - Υποέργο 1 | 650.000,00 € |
| **ΣΥΝΟΛΟ:** | **650.000,00 €** |

Για τα έργα υπάρχουν ώριμες μελέτες και άμεσα αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης . Στο μεγαλύτερο ποσοστό των εν λόγω έργων ως έτος ολοκλήρωσης ορίζεται το έτος 2026.

**ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2025-2026:**

**Β2. ΜΕΛΕΤΕΣ (1.835.597,07 €**

**Β2.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,** προϋπολογισμού **200.797,07 €.**

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω μελέτες:

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | Μελέτη Στατικής Επάρκειας ενίσχυσης Υψικαμίνου Θεματικού Πάρκου Ξυστρή (Αρ. Μελ. : 7/2021) |
| **2** | Μελέτη νομιμοποίησης αλλιευτικού Καταφυγίου Σκαφιδιάς (Αρ. Μελ. :43/2022) |
| **3** | Σημειακές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην πόλη του Πύργου (Αρ. Μελ. :19/2024) |
| **4** | Αναθεώρηση - επέκταση πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλης Επιταλίου Νομού Ηλείας |

**Β2.2 ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ**  προϋπολογισμού **1.634.800,00€** οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ**  | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** |
| **ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ** |
| **1** |  Μελέτες αποτίμησης φέρουσας ικανότητας Δημοτικών Κτιρίων & Σχολικών Μονάδων  | 150.000,00 € |
| **2** | Μελέτες Αποκατάστασης Μανωλοπουλείου Νοσοκομείου Πύργου | 135.000,00 € |
| **3** | Μελέτη ανέγερσης 1ου Λυκείου Πύργου (Πλήρης ωρίμανση του έργου) | 120.000,00 € |
| **4** | Εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση του έργου : Προσθήκη καθ ύψος πολυχώρου & ενεργειακές παρεμβάσεις στο 3ο Γυμνάσιο Πύργου  | 37.200,00 € |
| **5** | Προμελέτη κατασκευής βρεφονηπιακού σταθμού εντός της Πόλεως Πύργου | 37.200,00 € |
| **ΣΥΝΟΛΟ:** | **479.400,00 €** |
| **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ** |
| **1** | Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο 1ου Λυκείου Πύργου & Εργαστήριου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Βυτινεϊκων  | 90.000,00 € |
| **2** | Επικαιροποίηση πολεοδομικής μελέτης Βορείου Τμήματος Πόλεως Πύργου  | 100.000,00 € |
| **3** | Μικροζωνική μελέτη της πόλεως Πύργου  | 100.000,00 € |
| **4** | Πιλοτική μελέτη πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής πολεοδομικής ενότητας (Π.Ε 35 -Καλακείκων)  | 200.000,00 € |
| **5** | Μελέτη πράξης αναλογισμού για την διάνοιξη της οδού Αλαμάνας στον Πύργο Ηλείας  | 37.200,00 € |
| **ΣΥΝΟΛΟ:** | **527.200,00 €** |
| **ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ** |
| **1** | Μελέτη Ανάπλασης οδών ΣΠΚ & Τάκη Πετροπούλου (Πολιτιστικός & Ιστορικός Περίπατος της Πόλης του Πύργου - Α' ΦΑΣΗ ) | 37.200,00 € |
| **2** | Μελέτη οδοποιίας Βόρειας Περιμετρικής οδού Πύργου (Κούβελος) | 37.200,00 € |
| **3** | Επικαιροποίηση της υπ. αριθμ. 8/2012 μελέτης με τίτλο: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΤΑΡΑΧΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ" | 37.200,00 € |
| **ΣΥΝΟΛΟ:** | **111.600,00 €** |
| **ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ** |
| **1** | Μελέτη Master Plan Αντιπλημμυρικών έργων θωράκισης Πόλεως Πύργου  | 37.200,00 € |
| **2** | Υδραυλική μελέτη πλήρους διαχωρισμού ομβρίων υδάτων και λυμάτων (Β'ΥΠΟΕΡΓΟ Από περιοχή Λάπατο έως αποστραγγιστική τάφρο 8Τ) | 37.200,00 € |
| **ΣΥΝΟΛΟ:** | **74.400,00 €** |
| **ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ** |
| **1** | Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και ανάδειξης κτιρίων τέως βιομηχανικού κτιρίου Ξυστρή  | 37.000,00 € |
| **ΣΥΝΟΛΟ:** | **37.000,00 €** |
| **ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ** |
| **1** | Περιβαλλοντικές Μελέτες  | 37.200,00 € |
| **ΣΥΝΟΛΟ:** | **37.200,00 €** |
| **ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ** |
| **1** | Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων & Έκδοση ΠΕΑ κτιρίων Δήμου  | 37.000,00 € |
| **ΣΥΝΟΛΟ:** | **37.000,00 €** |
| **ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ** |
| **1** | Τοπογραφικές Μελέτες  | 150.000,00 € |
| **ΣΥΝΟΛΟ:** | **150.000,00 €** |
| **ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ** |
| **1** | Μελέτη νομιμοποίησης αθλητικών εγκαταστάσεων Δ. Πύργου  | 150.000,00 € |
| **ΣΥΝΟΛΟ:** | **150.000,00 €** |
| **ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ** |
| **1** | Επικαιροποίηση μελέτης ελεγχόμενης στάθμευσης | 31.000,00 € |
| **ΣΥΝΟΛΟ:** | **31.000,00 €** |

**ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΤΩΝ 2025 &2026-2027**

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ (ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ)**

|  |
| --- |
| **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2025** |
| **A. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ** |
|   | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** | **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2025** | **ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΤΗ** |
| **Α1.ΕΡΓΑ** |
|  **( Α1.1 ) ΕΡΓΑ - ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ (ΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΑ)** | 2.506.960,00 € | 804.440,00 € | 1.702.520,00 € |
|  **(Α1.2) ΕΡΓΑ - ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΑ - ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ( ΜΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ)** | 4.593.828,17 € | 933.833,87 € | 3.659.994,30 € |
|  **(Α1.3) ΕΡΓΑ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ (ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ από ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)** | 4.491.476,88 € | 4.491.476,88 € | 0,00 € |
| **ΣΥΝΟΛΟ Α1** | **11.592.265,05 €** | **6.229.750,75 €** | **5.362.514,30 €** |
| **Α2.ΜΕΛΕΤΕΣ** |
| **Α2.1 ΜΕΛΕΤΕΣ - "ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ¨ - ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ( ΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΕΣ)** | 62.052,72 € | 62.052,72 € | 0,00 € |
| **ΣΥΝΟΛΟ Α2** | **62.052,72 €** | **62.052,72 €** | **0,00 €** |
| **ΣΥΝΟΛΟ (Α1+Α2)** | **11.654.317,77 €** | **6.291.803,47 €** | **5.362.514,30 €** |
| **Β. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ** |
|   | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** | **ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 2025** | **ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΤΗ** |
| **Β1. ΕΡΓΑ** |
| **Β1.1 ΕΡΓΑ "ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ" (ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ)** | 941.935,00 € | 941.935,00 € | 0,00 € |
| **Β1.2 ΝΕΑ ΕΡΓΑ**  | 4.232.926,00 € | 1.676.626,00 € | 2.556.300,00 € |
| **ΣΥΝΟΛΟ Β1** |  **5.174.861,00 €**  |  **2.618.561,00 €**  |  **2.556.300,00 €**  |
| **Β2. ΜΕΛΕΤΕΣ** |
| **Β2.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ** | 200.797,07 € | 150.797,07 € | 50.000,00 € |
| **Β2.2 ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ** | 1.634.800,00 € | 699.800,00 € | 935.000,00 € |
| **ΣΥΝΟΛΟ Β2** | **1.835.597,07 €** | **850.597,07 €** | **985.000,00 €** |
| **ΣΥΝΟΛΟ (Β1+Β2)** | **7.010.458,07 €** | **3.469.158,07 €** | **3.541.300,00 €** |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)** | **18.664.775,84 €** | **9.760.961,54 €** | **8.903.814,30 €** |

* **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ: 7.010.458,07 €**
* **ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: 11.654.317,77 €**